东湖路152号卫生间装修施工项目

竞争性磋商文件

采购编号：GDXH-2022-DHLWSJZX01

采购人：广东新华发行集团股份有限公司

2022年7月

温馨提示：报价人特别注意事项

一、请报价人特别留意磋商文件上注明的首次响应文件提交截止时间，逾期送达或邮寄送达的响应文件我司恕不接收。因此，请报价人适当提前到达磋商文件指定地点。提交首次响应文件开始时间为响应文件提交截止时间前半小时。

二、本工程为固定总价包干。

三、本工程不组织集中踏勘。请报价人自行前往现场踏勘。无论是否实际踏勘，一经报名，均视同报价人完全了解并理解本项目现场所有情况。

四、请报价人仔细检查《报价函》、《法定代表人证明书》或《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

五、疫情期间，请前往采购现场的人员务必做好个人防护。否则，采购人有权拒绝接收响应文件。

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）

目  录

一、邀请函

二、用户需求书

三、报价单位须知

四、报价文件格式

五、磋商、评审、成交

六、合同范本及主要条款

第一部分 邀请函

广东新华发行集团股份有限公司就东湖路152号1-4层公共卫生间装修施工项目进行竞争性磋商，请受邀单位就下列服务按要求提交响应文件：

1.采购编号：

2.项目名称：东湖路152号卫生间装修施工项目

3.项目内容及要求：

3.1项目概况：本次工程为东湖路152号1-4层公共卫生间装修工程。包括装修工程、土建工程等。成交单位在采购人发出开工通知后两个工作日内进场，并按合同工期要求，完成包括但不限于装修装修、土建等全部工程，通过采购人的验收并交付使用。

3.2采购方式：竞争性磋商

3.3工期：60天。完成全部装修施工并通过验收，交付使用。

4.采购预算：工程上限价人民币62万元，企业自筹。超过上限价为无效报价。若报价低于符合资格、有效报价的平均值的80%，或低于上限价的75%时，须在磋商时就报价合理性及成本构成作书面说明，如未能在规定时间做出报价合理性及成本构成书面说明，将被视为低于成本报价，报价无效。

5.项目资金来源：企业自筹

6.施工单位资格要求：

6.1报价人具有建筑工程施工总承包叁级及以上、或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上施工资质，具有安生生产许可证（建筑施工）。

6.2供应商须提供最新的供应商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构参与磋商，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。

6.3未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以提交首次响应文件当日采购人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录）。

6.4本项目只接受邮件报名的单位提交的响应文件。

6.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格声明函）。

6.6不得参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格声明函）

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一采购项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.7本项目不允许联合体报价。

7.报名

本项目采用电子邮件方式进行报名。

有意参加报价者,请于2022年7月6日17:00前邮件回复，并明确表示“XXX公司愿意参与东湖路152号卫生间装修施工项目竞争性磋商”，并附上授权代表联系方式。未进行邮件回复或未按要求进行邮件回复者，报名资格取消，采购人有权拒收其响应文件。同时于2022年7月11日上午10:00(北京时间)前30分钟内将响应文件直接向采购人提交，以收到响应性文件时间为准。

响应文件递交地点：广州市天河区长福路100号五楼中庭接待室。

8.获取竞争性磋商文件

本项目竞争性磋商文件随邀请一起发出。

9.报价文件递交截止时间：2022年7月11日10:00(北京时间)

如无另行说明，报价文件递交时间为报价文件递交截止时间之前30分钟内。

10.踏勘：

不集中现场踏勘，自行踏勘的费用由报价人自负，未进行现场踏勘的报价人将对现场情况的理解自行负责。

踏勘时间：自行选择踏勘时间

地址：广州市越秀区东湖路152号1-4层

联系人：童生

电  话：020-66220237

11.磋商时间：2022 年7月11日10:00 (北京时间)

12.磋商地点：广州市天河区长福路100号四楼4号会议室

13.联系方式：

地址：广州市天河区长福路100号五楼办公室  邮编：510000

联系人：张先生               电子邮箱：gdxhztb@163.com

电    话：020-66220228

广东新华发行集团股份有限公司

2022年7月1日

第二部分  用户需求书

“★”号条款

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。

一、项目情况介

1.项目名称：东湖路152号卫生间装修施工项目

2.建设单位：广东新华发行集团股份有限公司

二、预算及资金来源：工程上限价人民币62万元，企业自筹。超过上限价为无效报价。若报价低于符合资格、有效报价的平均值的80%，或低于上限价的75%时，须在磋商时就报价合理性及成本构成作书面说明，如未能在规定时间做出报价合理性及成本构成书面说明，将被视为低于成本报价，报价无效。

三、项目内容及需求：(工程概况、建设规模、工程内容、工期与标准)

1.工程概况：本次工程为东湖路152号1-4层公共卫生间装修工程。包括装修工程、土建工程等。拆除原卫生间间隔砖墙，拆除原铁排污、排粪管，更换成联塑专用管道，总开关电箱更换。做好卫生间的地面防水层保护，四周墙面做到1.5米高度，涂防水材料不少于2次。

2.采购方式：竞争性磋商。

3.工程内容：东湖路152号卫生间装修施工项目

4.项目工期：总工期60天，完成全部装修施工并通过验收，交付使用。中标人在采购人发出开工通知后两个工作日内进场；并按合同工期要求，完成包括但不限于装修工程、土建等全部工程，通过采购人的验收并交付使用。

5.工程质量标准：地砖、墙砖、卫浴洁具等采用金舵、鹰牌或同档次合格产品；总电源开关选用常熟、之江、正泰、德力西都或同档次合格产品。所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）完全符合所有中华人民共和国的标准及规范，使用前需经甲方确认。

6.承揽方式：固定总价合同包干(根据采购人所提供的询价文件、工程量清单、装修施工图、物料表、采购人答疑纪要等范围内的工程内容，由承包人包人工、包设备材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包税金、包风险、包保修、包验收合格，确保设备质量标准符合中国国家和地方有关法律、行政执法和相关技术规范、规定及标准的要求，且必须执行中国国家规定的相关建设标准强制性条文要求，符合国家和地区规范，并出具竣工验收报告等一切工程及相关工作内容)；

7.合格的报价人应对本工程的全部标的物进行报价，不允许只对部分工程报价，报价人须向采购单位提供工程量清单以及全部工程报价清单，对于清单外产生的额外费用，报价单位自行负责；

8.工程量增减调整方法：报价人一旦中标，成交人对采购人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的总价，在工程结算时将不得变更。在实际施工过程中工程量可能与本报价文件工程量清单所提供的工程量不一致，请成交人根据报价文件工程量清单自行考虑，并将此风险产生的费用计入报价总报价中，报价人中标后，不得以此为理由增加费用。

四、地点:广州市越秀区东湖路152号。

五、项目技术要求

1.工程施工图；

2.物料表；

3.工程量清单；

4.主要材料使用要求：优质 （器具选用金舵、鹰牌同等质量的产品）

六、项目商务要求

1.安全文明施工要求：中标单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标单位负责；

2.总包及分包规定：（不允许分包）；

3.保修期（含保修期服务要求）；

保修期从合同工程实际竣工之日算起，壹年的质保期；

4.质量保修责任：

（1）属于保修范围的项目，中标单位应在接到采购人通知后的 48小时内派人保修。中标单位未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，所产生的费用由中标单位支付。

（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应在2小时内立即赶赴现场进行抢修；

5.采购人将自中标单位履行完合同义务之日起十五个工作日内组织验收；

最终通过验收且验收合格。

6.付款方式：

（1）首期款：合同签订后10日内，甲方按合同价的20%向乙方支付备料款；签订协议后一周内，乙方向甲方预付中标额的5%作为履约保证金（可选择现金或银行保函），便于解决因乙方责任造成的经济赔偿。履约保证金在竣工验收合格后，在无违法及违约的情况下由甲方全额退回本金。

（2）第二期款：当隐蔽工程完成并经甲方确认后，甲方在20个工作日内支付给乙方合同价的30％；

（3）第三期款：当工程进度经甲方确认超过50%时，甲方在20个工作日内支付给乙方合同价的20％；

（4）尾期款：工程质量符合国家相关规范并经甲方验收合格，乙方向甲方报送工程竣工结算资料并经甲方审定、双方确认竣工结算总价后，甲方在收到乙方支付的结算总价3%保修金及合法合规的增值税专用发票后，向乙方付款至结算总价的100%；保修金在工程竣工验收满壹年后20个工作日内一次支付完毕（不计利息）；

（6）每次支付工程款凭增值税专用发票支付。

（7）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

（8）所有合同包干范围外增加的费用均需事前办理有效的书面资料才能实施，其增加的工程量均需双方现场签字确认并附相应照片，才能作为结算依据，否则不予增加费用。且整个项目新增费用不得超过签约总价的10%，否则需另行报上级部门审批。合同总价包干范围之外增加的费用（签证、设计变更等）统一在验收合格和结算双方确认之后，甲方在收到乙方支付的结算总价3%保修金及合法合规的增值税专用发票后，向乙方付款至结算总价的100%；保修金在工程竣工验收期满两年后20个工作日内一次支付完毕（不计利息）。

7.固定总价：报价文件包含总价及综合单价时，总价为合同总价。合同总价在竞争性磋商文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

8.工程计价办法：

（1）本工程的报价办法：采用工程量清单计价办法，以综合单价方式报价。工程量清单项目设置及计算规则执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013），自行编制报价文件，格式自定；

（2）报价依据施工图纸，施工现场情况，施工说明，并参照工程量清单、定额，工程造价主管部门的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险等情况进行编制；

（3）对采购人根据工程需要确需进行设计变更的项目，报价人应服从，所增减的工程量经双方协商并现场确认后按实结算。

9.报价要求

（1）报价人除按有关规定报价外，报价人应所选用合格的设备及材料等；

（2）报价人除按采购人提供的工程量清单报价外，还应依据施工图纸及报价前施工现场实际情况认真核对工程量清单，如报价人认为工程量清单有漏项或存在较大的错误，报价人应核对后修正，一经中标，视为已包括施工图纸中的全部工程量。

★（3）报报价中应包含夜间施工费及因工期需要所产生的赶工费，若报价人不填报，则视为费用已包含在综合单价中。

10.施工要求

（1）工程实施过程中，出现下列情形，经采购确认，工期予以顺延：

（1.1）不可抗力因素；

（1.2）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

（1.3）工程款不能按时或逾期支付者。

（2）上述的施工总工期，如因中标单位的原因导致工程不能按时完成，从延期的第2天起，每天罚款合同总价的万分之五；

（3）合同约定的工程项目，中标单位不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

11.施工条件及管理要求

（1）采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标单位自行解决，其费用由中标单位自理；

（2）进场施工人员必须严格遵守相关规章制度；

（3）中标单位应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

12.其他说明

（1）中标单位不许转包，不许擅自分包。不许随意更换报价文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿；

（2）在工程进行中，中标单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用；

（3）中标单位应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

（4）报价人中标后，如因采购人的原因取消建设的，中标单位应无条件服从，不得因此向采购人提出任何索赔。

★13.报价人不得存在下列情形之一：

（1）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消报价资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价。

七、使用材料的要求

本工程使用的建筑材料、设备和建筑配件应附有出厂合格证明、试验报告，及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。严格按先试后用原则。如一方对材料、设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由成交人承担；

八、工程量清单

附件1： 东湖路152号卫生间装修施工项目工程量清单

九、工程施工图

附件2：

十、报价人资质要求：

1.报价人具有建筑工程施工总承包叁级及以上、或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上施工资质，具有安生生产许可证（建筑施工）。

2.供应商须提供最新的供应商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构参与询价，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。具有建筑工程施工总承包叁级及以上、或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上施工资质，具有安生生产许可证（建筑施工）。

3.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以提交首次响应文件当日采购人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录）。

4.本项目只接受邮件报名的单位提交的响应文件。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格声明函）。

6.不得参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格声明函）

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一采购项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.本项目不允许联合体报价。

十一、技术规范依据

1.符合国家现行有关强制性标准的规定

2.《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定

3.《室内装修防火规范》GB50222-95

4.中华人民共和国有关物料安全规定

5.依据相关技术文件要求，本工程项目的所有设备必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

6.涉及装修施工系统变动的装修工程，须由中标单位出具有相应资质等级的设计单位盖章的设计方案。

7.如因规划调整，报建面积有所增减，则按实际设计面积结算。

8.项目主要平面图（详见附件）。

十二、现场踏勘

不集中现场踏勘，自行踏勘的费用由报价人自负，未进行现场踏勘的报价人将对现场情况的理解自行负责。

踏勘时间：自行选择踏勘时间

地址：广州市越秀区东湖路152号首层

联系人：童生

电  话：020-66220237

十三、其他说明

1.中标单位不得转包，不得擅自分包。不许随意更换报价文件中所填报的项目负责人，如须更换，事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失。在项目过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的则按实际发生额赔偿。

2.在工程进行中，中标单位要注意保护场内的各种线管和设施。如有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和维修费用。

3.报价人中标后，如因采购人的原因取消项目工程，中标单位应无条件服从，不得因此向采购人提出索赔。

4.报价单位提交文件格式要求

（1）详见上述“项目内容”的一切证明文件：A4纸质材料

（2）纸张材料均为一式三份

十四、中标/成交单位交付使用时间及地点

1.交付时间：

自开工日起60个自然日内完成东湖路152号公共卫生间装修施工项目施工工程及通过验收。

2.交付地点：采购人指定的地点。

十五、结算及付款方式

结算方式：施工单位按合同约定时间完成各阶段工程，同时采购人按合同约定支付各阶段工程费用。

付款方式：按照双方约定的付款方式，采购人凭增值税专用发票支付施工单位各阶段工程费用。

第三部分  报价单位须知

A.说明

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本采购中所叙述的报价范围。

2.定义

2.1“服务”指报价人提供的本项目所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

2.2“采购人”指广东新华发行集团股份有限公司。

2.3“报价人”是响应竞争性磋商、参加报价竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。

2.4“成交人”指经评审最后成交的报价人。

2.5“评审小组“是依法组建,负责本次竞争性磋商工作的临时性机构。

2.6日期：指公历日。

2.7合同：指依据本次服务采购结果签订的协议。

2.8竞争性磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对竞争性磋商文件内容的理解和解释。

2.9评审价：经评审小组评审或修正后的报价价格。

3.合格的报价人：见“报价邀请函”。

4.合格的服务

4.1合同中提供的服务，其来源均应符合合同法等法律法规的有关规定。

5.禁止事项

5.1采购人、报价人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他报价人参与竞争。

5.2报价人不得向采购人、评审小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5.3除报价人被要求对报价文件进行释疑或澄清，从磋商之时起至授予合同止，报价人不得就与其报价文件有关的事项主动与评审小组、采购人接触。

5.4有关法规规定的其他禁止行为。

6.保密事项

6.1凡参与竞争性磋商工作的有关人员均应自觉接受监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关采购报价的情况。

7.报价人知悉

7.1报价人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本竞争性磋商文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

8.保证

8.1报价人应保证所提交给采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

9.报价费用

9.1报价人应承担其编写、提交报价文件以及参加本次报价活动的所有费用，不论报价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

10.报价要求

10.1报价人必须按照本磋商文件的要求进行报价。

10.2报价人收到本工程的竞争性磋商文件、设计文件和资料后应进行校对，若有文件不全、不清楚或疑问者，或报价人对提供参考的工程量有异议者，请在规定的时间内书面提出。

B.磋商文件

1.磋商文件的组成

1.1 磋商文件包括以下部分：

（1）报价邀请函；

（2）用户需求书；

（3）报价单位须知；

（4）报价文件格式；

（5）磋商、评审、成交；

（6）合同

1.2报价人应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。报价人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对竞争性磋商文件各方面作实质性响应是报价人的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2.竞争性磋商文件的澄清。

报价人对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行交流时，可在报价截止时间2天前，用书面或传真、电子邮件形式通知采购人，采购人将视情况以书面形式予以答复。

3.竞争性磋商文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对报价人提问的澄清，均可对竞争性磋商文件以补充文件的方式进行修改。

3.2对竞争性磋商文件的修改，将以书面或传真、电子邮件的形式通知已取得竞争性磋商文件的每一报价人。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有报价人有约束力。

3.3报价人在收到上述修改或变更通知后，应立刻向采购人回函确认。

3.4为使报价人编写竞争性磋商文件时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可酌情推迟磋商时间，并至少在原报价截止时间2日前，将推迟决定以书面形式通知本竞争性磋商文件的所有收受人。

C. 报价文件的编制

1 报价文件计量单位及语言

1.1报价文件中及所有报价人与采购人往来文件中均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2报价文件以及报价人与采购人就有关报价事宜的所有往来函电均应使用中文。

2 报价文件的有效期

2.1自磋商日期90天内，报价文件应保持有效。有效期内不得撤销或更改文件，且有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

2.2在特殊情况下，采购人可与报价人协商延长报价文件的有效期。这种要求和答复都应以书面或传真、电子邮件的形式进行。同意延长有效期的报价人不能修改报价文件。

3报价文件的签署

3.1组成报价文件的各项资料均应遵守本条规定。

3.2报价人应填写全称，同时在规定签章处签字并加盖公章。

3.3报价文件必须由法定代表人或授权代表签署。

3.4报价文件装订成册，一式3份，其中正本1份，副本2份，如果正本与副本不符，以正本为准。

3.5报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在报价文件中。

3.6报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由签署人本人在修改处签字或盖章。

3.7报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。

4报价文件的密封、标记及递交

4.1报价文件应按以下方法装袋密封和标记

封口处应有报价全权代表的签字及报价单位的公章。并写明竞争性磋商项目名称、报价人名称，并注明“磋商时启封”字样。

如果报价人未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投或提前启封概不负责。

4.2报价文件的递交

报价文件必须在报价截止时间前派人送达到指定的报价地点。在报价截止时间以后送达的报价文件，采购人将拒绝接收。

5报价文件的修改和撤回

5.1报价以后，如果报价人提出书面修改和撤回要求，在报价截止时间前送达采购人，采购人可以接受，但不退还报价文件。

5.2报价人修改报价文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改报价文件（并注明采购项目名称）”和“磋商时启封”字样。

5.3撤回报价应以书面（或传真、电子邮件）的形式通知采购人。如采取电子邮件或传真形式撤回报价，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署并加盖公章的要求撤回报价的正式文件。撤回报价的时间以送达采购人或邮电到达日戳为准。

5.4在报价截止日后，报价人不得撤回报价。

6.知识产权

6.1报价人应保证，采购人在中华人民共和国接受报价人提供的服务时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由报价人承担。

6.2报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

D. 磋商及评审

1 磋商

1.1采购人按竞争性磋商文件规定的时间、地点举行磋商。

1.2报价人派代表参加磋商。

1.3报价人根据抽签确定的磋商顺序，按采购人时间规定，依次安排报价人代表分别进行磋商文件的讲解及答辩。

1.4磋商时要求报价人拟定投入本项目的主要成员参加。

1.5报价人在讲解答辩过程中表现出的对本项目的理解和关注程度，将作为评审的考量因素。

2.报价初审及澄清

2.1初审内容为报价文件是否符合竞争性磋商文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

2.2与竞争性磋商文件有重大偏离的报价文件将被废标。重大偏离系指报价项目的服务质量等明显不能满足竞争性磋商文件的要求。这些偏离不允许在磋商时修正。但采购人将允许修改报价中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

2.3报价的澄清

评审小组如在初审中发现报价文件有含混或不完整之处，有权向报价人提出询问或澄清要求。报价人必须按照要求进行答疑和澄清。必要时可要求报价人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有报价人全权代表的签章，将作为报价内容的一部分，并取代报价文件中被澄清的部分。

报价人对报价文件的澄清不得改变报价价格及实质内容。

3评审

3.1采购人根据相关规定及项目特点组建评审小组，对具备实质性响应的报价文件进行评估和比较。

3.2评审原则

评审严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。评审小组将按照磋商、评审、成交原则评审，对报价人的报价文件进行评审。

3.3成交条件

⑴报价文件符合竞争性磋商文件要求。

⑵满足项目需求，综合指标最优。

⑶根据评审小组推荐，经采购人综合决策，最终审查后确定成交人。

4 评审过程保密

4.1经磋商之后，直到授予报价人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关的人员透漏。

4.2在评审期间，报价人企图影响采购人的任何活动，将导致报价被废标处理，并承担相应的法律责任。

E. 授予合同

1 最终审查

1.1最终审查的对象是采购项目评审小组推荐的成交候选人，具体推荐方法详见“第五部分、磋商、评审、成交”。

1.2最终审查的内容是对成交候选人的价格、服务质量方案、报价人资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步考查。

1.3最终审查的方式

⑴对成交候选人进行询问。

⑵对成交候选人进行实地考察。

1.4接受最终审查的成交候选人，必须如实回答和受理采购人的询问或考察，并提供所需的有关资料。

2 成交通知

2.1在报价有效期内，采购人以书面形式通知所选定的成交人。通知也可以电子邮件或传真的形式。

2.2成交结果在广东新华发行集团官网（www.gdxh.com.cn）公告，未成交通知不再单独向未成交的报价人发出。

2.3成交通知书发出后，成交人如放弃成交项目，应视为违约并承担违约责任。

3 签订合同

成交人应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则视为违约并承担违约责任。

### F. 竞争性磋商文件的解释权

### 本竞争性磋商文件解释权属于广东新华发行集团股份有限公司。

第四部分  报价文件格式

一．报价函

致: 广东新华发行集团股份有限公司

我方确认收到贵方提供的磋商编号为          的磋商文件的全部内容，我方：           （报价人名称）作为报价人正式授权              （授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本一份, 副本贰份。包括如下等内容：

1.报价函。

2.技术商务响应文件。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加：采购编号为              的报价。

2.本报价文件的有效期完全响应磋商文件要求，如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至初次报价截止日有效，如有在初次报价截止日后失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3.我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

4.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

5.我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

6.我方如果获成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同协议书》中的全部任务。

7.所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:

地    址：   邮政编码：

报 价 人（盖章）：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

二、报价表

2.1报价汇总表

项目编号：                                     金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| XXXXXX项目 | 大写：人民币 元 |  |
|  | 小写：¥ 元 |  |

注：

1.本表格中的报价应等于详细报价表中的总价合计。

2.安全文明措施费金额按照上限价固定费率计算，为非竞争性报价部分。

3.若报价低于符合资格、有效报价的平均值的80%，或低于上限价的75%时，须在磋商时就报价合理性及成本购成作书面说明，如未能在规定时间做出报价合理性及成本购成书面说明，将被视为低于成本报价，报价无效。

供应商名称(并加盖公章)：

供应商法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：

2.1报价汇总表

请按照附件中工程量清单逐项报价。

三、法定代表人或其授权人证明书格式

法定代表人授权书

致：广东新华发行集团股份有限公司

本授权书声明：是注册于（国家或地区）   的（报价人名称）     的法定代表人，现任职务，有效证件号码：。现授权（姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就 （项目名称） 项目采购[邀请函文件编号为]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

此处粘贴身份证复印件

报价单位（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

法定代表人证明书

兹有 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

注册号码： 企业类型：

经营范围：

此处粘贴身份证复印件

报价人（法人公章）：

地   址：

日   期：

四．资格证明文件格式

资格证明文件

[说明]报价人应按照磋商文件的要求提交以下（包括但不限于以下各项）所列的内容。

(1)《营业执照》及/或注册登记证书复印件加盖公章（提交有效的营业执照副本复印件）。若报价时正在年审，报价人应提供年审受理回执复印件，并承诺若成交签订合同时提供通过年审的证明文件;

(2)建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证（复印件加盖公章）。

(3)报价人其他有关资质证书复印件加盖公章（如有的话）。

五、服务承诺书格式

承诺函

致： 广东新华发行集团股份有限公司

我单位在贵司的东湖路152号卫生间装修施工项目采购中如获成交，我们保证在贵司提供齐相关资料后，在规定的工期内完成本施工项目的全部施工内容，并保证达到质量等级要求。若我单位未能按合同要求完工，贵司可按相应的处罚措施进行处罚，并追究相关法律责任。

特此承诺。

报价人名称：（公章）

法定代表人（签名或盖章）

日期：

六、项目实施方案（施工组织设计）

1.报价人应详细描述本次报价的详细内容，并说明与用户需求书的满足程度。

2.报价人应提供保证质量控制、进度控制、组织协调的具体措施和方法，并提供明确的目标。

七、其他附表

## 1-1.资格性、符合性审查自查表

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 报价人的资格要求 | 按磋商公告中所列报价人资格 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 磋商有效期 | 报价函（报价人的报价有效期为自提交首次响应文件截止之日起90日） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价范围 | 最终报价符合磋商文件要求，未超出限价范围 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应文件签署合格 | 按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 磋商文件中“★”标注的条款 | 满足磋商文件中“★”标注的条款 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其他 | 未出现有关法律、法规、规章或磋商文件规定的属于响应无效的情形 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为报价人资格性、符合性审核的重要内容之一，报价人应严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！请在对应的□打“√”。

## 1-2.评审要素响应资料表

| 商务评审分项 | 商务评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 资质及业绩 |  | 见响应文件第（）页 |
| 拟投入人员实力情况 |  | 见响应文件第（）页 |
| 技术评审分项 | 技术评审细则 | 证明文件 |
| 施工组织方案 |  | 见响应文件第（）页 |
| 分部分项 施工组织 |  | 见响应文件第（）页 |
| 施工质量保证以及安全保障措施 |  | 见响应文件第（）页 |
| 施工总体计划 进度计划 |  | 见响应文件第（）页 |
| 资源配置计划 |  | 见响应文件第（）页 |
| 合同管理与档案信息管理 |  | 见响应文件第（）页 |

注：1、报价人应根据《技术评审表》和《商务评审表》的各项内容填写此表，表格可延长。

2、按评审项的顺序填写。

报价人名称（盖章）：

日期：年 月 日

2.同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### 3.关键管理人员安排

| 总 工 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程质量标准 |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  | 联系电话 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号（如有） |  |  |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  | 联系电话 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号（如有） |  |  |  |

#### 4.劳动力计划表                                                                                                                                         {采购工程项目名称} 工程                    单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 墙体 | 天花 | 地面 | …… | …… | …… |  |

注：1.报价人应按所列格式提交的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

#### 5.工程计划表

1.报价人应提交工程计划表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的报价人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.工程计划表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

### 6.项目管理机构配备情况表

{采购工程项目名称} 工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成为项目承包方，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.项目经理简历表

{采购工程项目名称}工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |
| 注：项目经理必须附相关资格证明，一旦成交，项目经理未经采购人同意不得更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 8.项目技术负责人简历表

{采购工程项目名称} 工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |
| 注：项目技术负责人必须附相关资格证明，一旦成交，项目技术负责人未经采购人同意不得更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.项目管理机构配备情况辅助说明资料

{采购工程项目名称} 工程

注：辅助说明资料主要包括与管理机构设置、职责分工等有关的证明资料以及报价人认为有必要提供的其他资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价人自行设计。

第五部分 磋商、评审、成交

一、评审方法

1.评审方法采用综合评分法。

评审包括资格性和符合性审查、技术商务磋商和最终报价及价格评审，只有通过资格性和符合性审查的有效报价人方有资格提交最终报价及进入价格评审。

2.按照财库〔2015〕124号“财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知”，采用竞争性磋商采购方式采购的项目，在采购过程中符合要求的报价人有2家或以上的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

二、磋商小组

1.本次采购依法组建磋商小组。

2.磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

三、技术商务磋商

1.磋商小组邀请所有报价人参加磋商，以随机抽签的形式对报价人进行磋商排序。

2.磋商小组与报价人分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经报价人同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

3.磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的报价人。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、资格性和符合性评审

1.磋商小组根据《资格性和符合性审查表》（附件1）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

2.磋商小组对各报价人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该报价人，以让其核证、澄清事实。

3.在磋商过程中，报价人提交的澄清文件和最终响应文件，由报价人法定代表人或授权代表签署后生效，报价人应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

五、商务、技术及价格评审

1.评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 商务评分 | 技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 45 | 40 |

1.1商务(资质)评审（满分15分）

评审小组将分析报价人的商务部分标书与报价文件要求的偏差是否影响磋商人利益以及成交后合同的执行，同时将详细比较审查报价人的商务响应文件，评委按照商务评审细则打分。报价人最后商务得分为所有评委有效评分的算术平均分（按四舍五入原则保留两位小数）。评审的细则详见附件2商务评审细则。

1.2技术响应评审（满分45分）

评审小组将着重分析报价人的技术服务部分标书与报价文件要求的偏差是否影响采购人利益以及成交后合同的执行，同时将详细比较审查报价人的技术响应文件，评委按照技术服务评审细则打分。报价人最后技术得分为所有评委有效评分的算术平均分（按四舍五入原则保留两位小数）。评审的细则详见附件3技术服务响应评审细则。

1.3价格评审（满分40分）

1.3.1如果评审小组发现报价人的报价低于符合资格、有效报价的平均值的80%，或低于上限价的75%，使得其报价可能低于成本的，将要求该报价人作书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评审小组有权认定该报价人以低于成本的投标报价竞标，其投标作无效投标处理。

1.3.2计算价格评分：在各有效报价人的报价(扣除其中“安全文明措施费”和“专业工程暂估价”)中，取最低报价作为基准价，各有效报价人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分=（基准价÷报价）×45。

六、成交人的确定

1.推荐成交候选人名单：评审小组将各有效报价人按其评审总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。排名第一的报价人为第一成交候选人，排名第二的报价人为第二成交候选人，以此类推。如在采购过程中符合要求的报价人有3家的或以上的，本项目推荐3名成交候选人；如果在采购过程中符合要求的报价人只有2家的，本项目可以只推荐2名成交候选人。

2.根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定成交报价人，也可以事先授权磋商小组直接确定成交报价人。

七、发布成交结果

1.成交结果公告在广东新华发行集团股份有限公司官网（www.gdxh.com.cn）公示。

2.采购人以书面形式向成交报价人发出经采购人确认的《成交通知书》，未成交信息不再单独通知。

3.《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

附表1：

资格、符合性评审表

| 审查内容 |  | 报价人 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段审查 （资格） | 符合磋商文件规定的资格要求 |  |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以磋商当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |  |
|  | 提供有效资格声明函 |  |
| 第二阶段审查 （符合性） | 响应文件按照磋商文件规定要求签署、盖章 |  |
|  | 未出现有关法律、法规、规章或磋商文件规定的属于响应无效的情形 |  |
|  | 符合磋商有效期 |  |
|  | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。报价若低于采购限价75%的，报价人应做出合理的书面说明，该说明应对其构成成本和利润结构进行详细分析，以确保该项目在合理的价格范围内顺利实施。该说明由法人代表签字盖章和单位加盖公章确认，如未提供将按无效报价处理。 |  |
| 结论 | 是否通过审查（写“是”或“否”） |  |

注：1、每一项符合要求的打“○”，对不符合要求的打“×”，并在结论栏中简要说明原因。

2、不通过审查的报价人，其响应文件作无效处理，不进入下一轮磋商阶段。

附表2：

商务评审表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人资质及业绩 | 1、具有建筑工程专业一级注册建造师（注册单位须为投标单位），得2分；具有建筑工程专业二级注册建造师（注册单位须为投标单位），得1分；其余不得分。（提供有效期内的证书复印件，不提供不得分） 2、具有建筑工程类高级或以上技术职称，得2分；具有建筑工程类中级技术职称的，得1分；（提供有效期内的证书复印件，不提供不得分） 3、项目负责人自2016年1月1日至投标截止日每完成过1项质量合格的中标金额大于或等于150万元的房屋装修项目，得2分。本项最多得6分。（提供合同复印件，如合同中未注明项目负责人还需提供相应的验收证明材料，以合同签订时间为准，不提供不得分。） | 10分 |  |
| 2 | 拟投入人员实力情况 | 除项目负责人外，项目配备技术负责人1人（须中级职称），电气工程师1人、施工员1人、专职安全员1人，材料员1人、资料员1人，以上人员配齐或以上得5分，不齐不得分。（除项目负责人与专职安全员外，其余人员可兼职。上述人员应提供职称证、岗位证复印件及在本单位任职的外部证明材料，如加盖所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目递交磋商响应截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，要求在对应人名处圈记并能清楚分辨所在单位。不提供不得分） | 5分 |  |
| 合计 |  | 15分 |  |  |

附表3：

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案 | 根据供应商提供的施工方案进行评审： 施工方案内容全面且具有针对性，技术措施合理、安全可行，得10分；施工方案内容全面且比 较合理，技术措施合理、安全可行，得5分；施工方案和技术措施简单，基本可行，得3分；未提供的得0分。 | 10分 |  |
| 2 | 分部分项 施工组织 | 根据供应商提供的分部分项工程施工组织设计进行评审。技术措施科学合理、描述详细，内容完整详实、叙述清晰、无明细错漏得10分；技术措施比较科学合理、内容描述比较详实得6分；技术措施科学合理性一般、内容描述有明显错漏得4分，技术措施内容不全或描述有重大遗漏或未提供得0分 | 10分 |  |
| 3 | 施工质量保证以及安全保障措施 | 根据供应商提供的安全、质量保障体系进行评审： 体系健全、制度完善、措施合理，得9分； 体系较为健全、制度较为完善、措施较为合理可行，得5分； 体系基本健全、制度基本完善、措施简单可行，得3分； 未提供的，得0分。 | 9分 |  |
| 4 | 施工总体 进度计划 | 根据供应商提供的施工总体进度计划进行评审： 施工进度计划科学合理，施工进度计划图详尽、对进度影响因素考虑全面，得8分； 施工进度计划较为科学合理，施工进度计划图较详细、对进度影响因素考虑较全面，得5分； 施工进度计划一般，施工进度计划图笼统，对进度影响因素考虑不够全面，得3分； 未提供或不满足磋商文件要求，得0分。 | 8分 |  |
| 5 | 资源配置计划 | 根据供应商提供的资源配置计划（拟投入本项目的劳动力和施工机械设备计划）进行评审： 劳动力和施工机械设备计划全面、合理，完全满足施工 要求，得5分； 劳动力和施工机械设备合理、能满足施工要求，得3分； 劳动力和施工机械设备不全面、不够合理，得1分； 未提供，得0分。 | 5分 |  |
| 6 | 合同管理与档案信息管理 | 各报价人是否建立合同管理与档案信息管理体系，针对本项目提供的合同管理与档案信息管理方案措施： 优：合理、可行，得3分； 中：基本合理、基本可行，得2分； 差：合理性、可行性较差，得1分； 不提供合同管理与档案信息管理方案措施，得0分。 | 3分 |  |
| 合计 |  | 45分 |  |  |

第六部分 合同主要条款

装修工程施工合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况及承包方式

1． 工程名称：越秀区东湖路152号1-4楼公共卫生间装修工程

2． 工程地点：越秀区东湖路152号

3． 工程承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工；按设计图施工及工程量清单总价包干（包括并不限于图纸、未反映在图纸中但现场需拆除修补工作、因部分现场营业而采取的防护措施、因场地腾挪而发生的搬运费、措施费等）。

4． 工程概况：本次工程为东湖路152号1-4层公共卫生间装修工程。

二、工程装修内容

包括装修工程、土建工程等。拆除原卫生间间隔砖墙，拆除原铁排污、排粪管，更换成联塑专用管道，总开关电箱更换。做好卫生间的地面防水层保护，四周墙面做到1.5米高度，涂防水材料不少于2次。

（详见设计工程项目清单）。

三、工程造价

合同总价（大写）：元；

（小写）：元。

项目单价：详见乙方投标报价书（招标工程）；

四、工程期限

自开工令的开工日起60个自然日内完成越秀区东湖路152号1-4楼卫生间装修施工项目施工工程及通过验收。

1.总工期：计划于2022年  月  日开工，2022年  月  日竣工。

2.关键节点工期

乙方须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置等费用已考虑在承包合同总价中。

关键节点工期和竣工日期为硬性工期，乙方必须采取一切有效措施保证，不得延误。如不能按批准的计划完成节点工期，甲方有权划分未完工程量给第三方承担，由此发生的费用在合同总价中支付，乙方必须无条件服从。

五、质量要求

按国家建设部行业标准GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为1年。

使用材料的要求

1、本工程使用的建筑材料、设备和建筑配件应附有出厂合格证明、试验报告，及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料，严格遵循先试后用原则。如一方对材料、设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由乙方承担；甲方有权在施工过程中对所用材料的质量、规格等进行抽查，如发现使用未达到设计要求质量及规格的材料，甲方有权根据质量规格影响程度，行使扣减材料差价或要求乙方返工重做的权利。

2、地砖、墙砖、卫浴洁具等采用金舵、鹰牌或同档次合格产品。电源总开关选用常熟、之江、正泰、德力西都或同档次合格产品，使用前须经甲方确认。

六、付款方式

1.首期款：合同签订后10日内，甲方按合同价的20%向乙方支付备料款；签订协议后一周内，乙方向甲方预付中标额的5%作为履约保证金（可选择现金或银行保函），便于解决因乙方责任造成的经济赔偿。履约保证金在竣工验收合格后，在无违法及违约的情况下由甲方无息全额退回。

2.第二期款：当隐蔽工程完成并经甲方确认后，甲方在20个工作日内支付给乙方合同价的30％；

3.第三期款：当工程进度经甲方确认超过50%时，甲方在20个工作日内支付给乙方合同价的20％；

4.尾期款：工程质量符合国家相关规范并经甲方验收合格，乙方向甲方报送工程竣工结算资料并经甲方审定、双方确认竣工结算总价后，甲方在收到乙方支付的结算总价3%保修金及合法合规的增值税专用发票后，向乙方付款至结算总价的100%；保修金在工程竣工验收满壹年后20个工作日内一次支付完毕（不计利息）；

5.甲方每次支付工程款前必须收到乙方开具的税务发票（增值税专用票）；否则，甲方可以拒绝付款。

七、组成合同的文件

下列文件被视为组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如有不一致的地方，其优先顺序以先后排列次序为准。

1.本合同书

2.履行本合同的相关补充协议（含工程商洽记录、会议纪要、工程变更、现场签证、合同价款调整报告等修正文件）

3.中标通知书

4.工程量清单

八、双方责任

1.甲方责任

(1)在月日之前，提供施工现场。

(2)负责提供整个工程的使用、设计要求。

(3)提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸。

(4) 负责指明装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置 。

(5)甲方安排   为现场负责人。

2．乙方责任

严格按照招标文件、投标文件及其附件、施工图及其说明和工程量清单等文件履行有关责任义务。

(1)按施工安全规范做好施工质量管理、安全管理，指定安全、防火负责人，自觉遵守施工所在地有关文明施工的规章制度，物件堆放整齐，道路畅通。施工期间发生的施工质量问题及违反文明施工所引起的处罚，均由乙方负责。

(2)委派    为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、文明施工等问题，按施工规范进行施工。

(3)竣工验收合格后，乙方单位人员必须在3天内撤离并清理施工现场。

(4)负责为乙方进场施工人员办理好人员、材料车辆的进出甲方场区的手续。

(5)施工人员为乙方雇佣员工，由乙方负责其一切事宜，包括工资报酬及福利保险，人身安全等。

九、违约责任

1.甲方不按约定按时提交施工场地，按合同约定支付预付款和进度款，由此造成的工程延误由甲方负责。

2.乙方须按约定的工期和具体施工技术要求施工，工程验收达不到验收标准的，由乙方负责无条件返修。

如工程逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总金额5‰的违约金。

3.因乙方施工质量问题造成人身损害和财产损失的，由乙方承担责任，赔偿全部损失。

4.在项目过程中，项目负责人如不到位，乙方向甲方支付合同总金额的2%作为处罚，对甲方造成损失的，则由乙方按实际发生额赔偿。

十、其它事宜

1．工程如遇工作内容增大、停水停电等特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2．甲乙双方签订合同时使用的“开户行名称、户名、账号”必须与投标文件中所列示的“开户行名称、户名、账号”相一致，且账户不能是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拔付，由此所造成的一切后果由乙方承担。

3．其它未尽事宜由双方协商解决，协商未果的，任何一方可以向当地有管辖权的法院提起诉讼。

十一、合同生效

合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。

附件1：工程报价单

【以下无正文，见双方盖章页】

甲方单位名称：                       乙方单位名称：

（盖公章）                          （盖公章）

法人代表（或授权代表）：              法人代表（或授权代表）：

联 系 人：                           联 系 人：

联系电话：                           联系电话：

开 户 行：                           开 户 行：

帐    号：                           帐    号：

年     月    日                    年    月    日