广州开发区财政局“银政通”系统支付电子化项目采购需求

一、系统背景说明

广州开发区财政局是我行核心机构客户，一直以来，双方在统发工资业务、财政代理业务及社保业务等方面有着悠久且紧密的合作关系。财政存款在我行机构存款中占据重要地位，对我行机构存款做出重要贡献。

广州开发区财政局紧跟财政部推动电子化改革步伐，着力构建智慧财政管理体系，推进实体户支付全流程电子化转型，需对实体户管理系统支付进行电子化部署。该项目实施可以为开发区财政及各预算单位提供多方位和多样化的产品与服务，有效降低人力成本，提高支付效率，有利于提高双方合作深度，并对稳定我行在当地财政业务市场份额及服务形象有积极作用。

广州开发区财政局是当地金融机构争抢的优质机构客户，各家银行均在抢夺客户合作份额。在同业竞争十分激烈的背景下，我行营销团队积极联系单位，与财局沟通后，争取到我行成为信息化建设项目的合作方。我行将通过本次业务稳固与广州开发区财政局的业务合作，避免客户存量业务转移，进一步提升我行市场份额占比，加大资产、机构业务的拓展力度，提高我行综合收益。本次拟为广州开发区财政局搭建的“银政通”系统支付电子化系统是为了更好的运用金融科技赋能，为开发区财政及各预算单位提供多方位和多样化的产品与服务，提高支付效率。

- 建设内容

- 广州开发区财政局“银政通”系统支付电子化项目（银行联网应用系统）将单位实体户管理与银行系统无缝衔接，推送实体户支出数据和获取实体户收入流水及支出电子凭证等数据。同时，通过引入电子签章技术实现全流程无纸化，电子化审批，提高审批安全，确保审批过程的安全性和合规性，从而全面提升财务资金支付效率和管理水平，推动财务管理向更高效、更智能的方向发展。系统功能包括：基础信息管理功能升级改造、电子签章权限审批管理、收入业务管理功能升级改造、支出业务管理功能升级改造，实体户系统与银企直连系统对接接口。

本项目建设清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 系统 | 类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州开发区财政局“银政通”系统支付电子化项目 | 银行联网应用系统 | 软件 | 1 | 套 |

- ＊ 备注：该项目需基于广州开发区财政局实体户管理系统上升级改造，涉及第三方费用包含在本项目费用之内，建设银行广州开发区分行不再另行支付任何其他费用。

- 实施方案以及工期要求

1.系统实施期间，除本文件特别规定外，必须遵照财局各类安全管理规定、财局外包人员管理规定。项目建设期间，不得随意变更拟派团队人员。若因故需要变更需提出申请，且变更人员需为同等能力以上，并需财局审批同意。如实施过程中，财局发现派驻人员无法胜任工作，财局有权提出更换人员要求，供应商须在2周内另行派驻合格人员。

2.实施地点：广州开发区财政局指定地点

3.交付期：供应商应自合同签订之日起60个自然日内向使用方交付符合要求的软件，交付地点为广州开发区财政局指定地点。如遇特殊情况，供应商要求变更约定的交付地点、时间的，应当提前10个工作日通知广州开发区分行并取得广州开发区分行书面同意。建设银行广州开发区分行要求变更交付地点或时间的，应提前通知供应商，供应商应当予以同意，由此增加的运输费用由双方协商解决；

4.交付要求：项目系统具有有效的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，著作权人与投标人相符。

5.质量标准：符合广州开发区财政局的业务需求，符合国家、行业质量标准。供应商提供的产品需要满足建设银行广州开发区分行对于软件模块及功能要求。供应商保证软件产品不包含任何明显的或主要的缺陷、错误，不包含任何恶意的、破坏性的或可能导致未经授权者侵入、操作、控制计算机或计算机数据的计算机病毒、木马程序、后门程序等程序设计或程序代码；

6.建设银行广州开发区分行无需为安装调试服务支付任何费用。安装调试服务应当在如下约定期限内完成并验收合格。

- 系统培训要求

供应商在完成项目建设后，根据广州开发区财政局的需求组织现场集中培训，覆盖所有财务人员、技术人员或法财局指定的工作人员，确保相关人员清晰掌握本项目涉及软件系统的使用。

- 验收要求

1、项目软件所有模块的测试和系统联机测试以及试运行，均达到用户确定的性能和产品技术规格中的性能，并满足用户需求后视为该项目验收合格。

2、项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告、系统使用手册、维护手册（包括常见故障现象及诊断、常见问题及解决办法等）等文档汇集成册交用户项目单位。

- 维保要求

1.系统免费维保期一年，自验收合格后开始计算。免费维保期包括系统完善期和日常运维期。

2.项目维保期内乙方的主要义务包括但不限于：

①免费对系统的运行维护提供技术支持、对运行中的故障进行检测和修复。

②安排工程师为本项目最终用户提供7*24小时电话支持、远程技术支持服务，15分钟内技术响应，一般问题1小时内解决；正常远程或电话指导不能解决的问题，2小时内现场服务解决；由于维护的软件缺陷引起的故障，保证在1小时内恢复正常；系统灾难发生时，必要时技术人员 2小时到达现场。专职人员负责系统在日常使用过程中发生的问题并协调跟踪解决问题。

- 供应商维护服务人员的数量、资质经验、角色等方面的要求。

1、供应商应具备专业的维护团队，广州地区服务人员数量不少于5人，开发人员数量不少于3人，从业经验均不少于2年。

2、维护人员需得到最终用户信息主管部门的认可，确认人员后，乙方不可擅自更改维护工程师。因客观原因需更改维护工程师的，需提前一个月和项目最终用户说明，并且新维护人员需得到最终用户主管部门的认可。

- 项目款项支付方式

软件支付要求：

1、签署采购合同，开具全额正式增值税专用发票后15个工作日内，支付50%的合同款项；

2、完成软件主要功能上线，出具上线报告，支付30%合同款项；

3、软件全部功能上线并验收合格后，支付18%合同款项，验收标准以合同签订后各方确认的用户需求书为准；

4、项目合同款项2%作为项目质保金，合作免费维护到期满后60天内支付。

- 其他要求

1、供应商需确保数据存储的安全性和隐私性，避免数据泄露；

2、供应商必须按税务部门要求提供合法有效的增值税专用发票。

3、供应商承诺保守谈判过程中知悉建设银行广州开发区分行的商业秘密，无论谈判是否成功，均不对外散布有损广州开发区分行形象和声誉的言论；

4、供应商在谈判文件中承诺的服务内容和服务要求将写入合同；

5、合同期间因软件系统问题引起的事故，供应商应承担由此造成的经济赔偿责任；出现严重事故的，建设银行广州开发区分行有权终止合同。

附件：需求清单及相关技术参数

系统相关功能模块见下表。

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理平台升级改造 | 用于基础平台管理，实现机构管理、用户管理、权限管理、表单设计管理、流程管理、基础数据管理、首页管理、日志管理等功能。 |
| 2 | 电子签约平台综合管理产品-电子签章管理 | 支持系统基础服务、电子签章库、印章管控、CA数字证书制作、CA数字证书写入Ukey、签章文件存储和查询、高级模版管理、提供数据存证服务、签署文件密级设置 |
| 3 | 收入业务管理功能升级改造 | 用于收入流水管理并支持生成收入单据、实现收入单据录入、收入与单据审核的签章功能升级改造。 |
| 4 | 支出业务功能管理升级改造 | 用于同步支出流水管理用于单据对账、实现支出单据录入、支出与单据审核的签章功能升级改造。 |
| 5 | 实体户收支接口管理 | 支持实体户管理系统对接建行银政直连接口，实现实体户的收入流水的自动同步，支出流水实时发送、支付并回传银行交易电子回执。 |

（三）系统详细需求及其技术参数：

- 基础管理平台需求

（1）支持低代码开发平台

平台需支持表单设计器且配备大量可复用控件，通过操作界面元素，拖拽控件自动生成可视化应用，可通过系统配置直接进行调整。

（2）适配信创：

平台需支持市场主流国产数据库（人大金仓数据）、中间件（宝兰德）、操作系统（麒麟）、浏览器（火狐、360等）。

- 工作流引擎

平台需支持图形化、拖拉式、可视化的流程建模工具，自行定义所需要的各种固定和自由流程应用、定制多部门多流程，实现会签、加签等功能；需实现自行设定待办事项时长，需实现待办事项审核超时提醒。

- 提供基础平台设置功能，用于维护和管理系统平台基础数据。

① 机构管理 对广州开发区财政局内部组织机构进行编码管理和维护。

②用户管理 用户管理提供系统操作用户的新增、删除、停用功能。

③权限管理 包括功能权限与数据权限的设置。

④表单设计管理 包括表单设计与维护管理，支持对表单设计、表单发布、表单数据集、表单分类、系统公式、组件等设置管理。

⑤流程管理 包括对业务流程的配置与调整，支持对业务工作流的设计、调整、发布、维护等设置管理。

⑥基础数据管理 包括基础数据管理与维护，支持新增、修改、删除、查询，支持定制各类数据导入，并对数据进行分类管理，形成基础数据资源目录。

⑦日志管理 记录用户在什么时间对某项功能、数据操作做了哪些操作的日志记录。

- 系统首页自定义

① 首页须支持基于角色的个性化配置，以满足不同部门、不同岗位的差异化需求。

② 角色化配置：系统需能依据用户角色及操作权限，可预设不同的首页布局与内容组合，能为不同角色配置默认首页布局，针对普通用户可隐藏“地图总览”特定卡片。

③ 模块化管理：支持系统管理员对所有可用的首页卡片组件进行定义、发布和全局可用性管理，可对首页展示卡片进行新增、修改、删除、停用/启用等操作。

- 电子签章管理

新增电子签章管理，提供系统基础服务，实现统一电子签章库、印章权限管控、CA数字证书制作、CA证书写入Ukey、签章文件存储查询、高级模板管理、数据存证、签署文件密级设置等功能操作。

1）提供系统基础服务

包括用户及组织架构管理、消息管理、运维管理、基础权限管理、安全审计、多终端支持等。

2）▲电子签章库

建立电子签章库，支持对各种形态的印章进行统一归集，为每枚印章建立独立的印章卡片，信息包括CA数字证书信息、印章模板、有效期、印章权限、使用流程等，方便进行统一管理及维护。

3）▲印章管控

实现印章相关的待办事宜、印章数据、印章风险信息等内容通过门户的方式展现；通过流程驱动印章全生命周期的审批与状态变更；实现集团化分权管理、多集团独立管理、三员分立、权限互斥等。

4）CA数字证书制作

支持在线制作有效的电子签章CA数字证书，进行电子签章备案和续期。

5）CA数字证书写入Ukey

并将CA数字证书、电子印章等信息写入到Ukey中进行绑定用户，包括预算单位用户、财政用户。

6）▲签章文件存储和查询

支持将电子签署文件管理，将业务过程中签署的电子文件进行统一存储，支持按不同的查询条件进行查询电子文件，支持预览、下载、打印等操作。

7）高级模版管理

支持在线制作文件模板，可实现在线编辑模板内容及格式、插入参数、插入条款、设置关键要点等功能。

8)▲提供数据存证服务，支持通过接口将用户产生的任何数据，例如PDF文件、音频文件、视频文件等数据存证。

9)签署文件密级设置

支持电子签约文件需符合保密要求时，可进行人员密级、文件密级设置，用户查看文件时需根据人员密级判断是否可查看当前密级的文件；支持签署地址定位及文件验签设置。

- 收入业务管理功能升级改造

1）▲收入流水同步新增

通过与银企直连系统接口对接，按照约定定期获取单位实体户的收入银行流水数据，包括银行账户、收入金额、收入日期、付款人、收款人等信息完成推送，系统应能自动校验数据的完整性、准确性和规范性。

2）▲收入单据录入改造

对收入单据录入功能进行升级改造，支持将单位自有资金数据录入。收入单据信息包括预算单位、账套、收入金额、摘要、附件、项目、功能科目和经济科目等要素。可自动同步实体户的收入银行流水，减少人工录入工作量。

3）收入单据审核改造

对收入单据审核功能进行升级改造，结合电子签章技术应用实现单据全流程电子审批。由预算单位报账员提交收入申请单据后，经过财政国库支付中心会计审核电子签名和出纳审核电子签名的流程,该功能支持对收入单据进行审核、审核意见、修改或驳回、撤回等操作。

- 支出业务管理功能升级改造

1）▲支出单据录入改造

对支出单据录入功能进行升级改造，支持将单位自有资金的支出数据录入系统，包括预算单位代码、支出单据号、账套、支出金额、收款人、收款人账号、收款人开户银行、摘要、附件、项目名称、功能科目、经济科目、结算方式等要素。该功能应支持多种形式的数据导入，如Excel导入、CSV导入等。具体功能描述如下：

①支出数据录入

支持以手工方式录入单位自有资金的支出数据。

②数据导入

提供导入功能，支持将单位自有资金的支出数据从Excel、CSV等格式批量导入系统。

2）支出单据审核改造

对支出单据审批功能进行升级改造，结合电子签章技术应用实现单据全流程电子审批。由预算单位报账员提交支出申请单据后，经过财政国库支付中心会计审核和出纳审核的流程，审核通过后形成支出电子审批单据。该功能支持对支出单据进行审核、审核意见、修改或驳回、撤回等操作。

- 实体户系统与银企直连系统对接

通过专门开发的银企直连接口，与银行系统建立安全、稳定的连接通道，能够适配不同银行的系统和数据格式，确保数据交互的顺畅进行。具体功能描述如下：

1）▲收入流水同步

通过与银企直连系统接口对接，按照约定定期自动获取单位实体户的收入银行流水数据，完成自动填报收入信息，系统应能自动校验数据的完整性、准确性和规范性。

2）▲支出单数据推送

系统通过银企直连系统接口，自动将支出申请单数据以报文形式推送给银行系统，提高工作效率和数据处理准确性。

3）▲银行交易回执获取

通过与银企直连系统接口对接，自动同步实体户支出的银行流水和银行电子支付凭证（银行电子签章文件），确保支付凭证的及时性和真实性。