建行广东省分行肇庆市分行

广东便宅家商户一体化收单项目采购需求

一、服务内容

服务内容：广东便宅家投资有限公司（简称便宅家）要求构建广东便宅家商户一体化收单平台，管理方通过PC端一站式实现全门店的入驻加盟、门店交易监管、供应链货款收缴、管理费分摊等功能；加盟门店通过收单平台系统小程序对账支付货款等功能。广东便宅家商户一体化收单平台实现供应链商品货款订购功能及加盟门店直联收单的全部功能，如单品品牌折扣活动。我行嵌入集团商户+数智易业务，由便宅家向我行申请集团商户，每个门店独立申请子商户，C端客户通过建行聚合支付后清算至数智易业务已开立的资金托管账户；每个门店根据自身的经营情况，由数智易业务电子登记簿向便宅家总部支付供应链商品货款或提现至门店主的建行卡。

二、服务团队

1、供应商应当按照采购人的要求成立合理的实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。

2、供应商应严格遵守采购人对信息数据的安全管理制度。

三、服务质量

1、项目进度计划安排：自合同生效之日起启动，项目工期为1个月，试运行稳定一周后完成验收、培训并正式交付使用。

2、服务质量保证措施：供应商应当有针对本项目的质量保证体系和组织，并制订质量保证计划，列出软件制作过程中质量监督和保证执行的措施，要记录质量保证活动，并保存和维护这些记录。

3、应急方案：系统发生导致无法正常运行的故障后，自报障时起算，应在6小时内达到现场，24小时内恢复系统正常运行。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，供应商应在随后24小时内采取应急措施解决，确保系统的正常使用。

供应商需提供完整的维护方案确保后续系统能够正常运行。

4、信息保密：保证在项目履行过程中知悉或获得的所有有关的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密。包括保证对在服务过程中获知的企业信息、客户信息等，无论在服务期间或服务结束后，均予以保密；保证不得向第三方谈论采购人的客户以及与本邀请函和协议有关的其他信息。

5、服务结果验收标准：系统安装调试结束后，经测试合格并提交相应测试报告，由入选供应商、使用单位和采购人共同签字验收。入选供应商提出项目竣工验收申请前，应至少完成并提供采购人或使用单位认可的项目竣工资料，同时要满足以下的条件：

（1）己完成本项目软件的准备、安装、调试；

（2）试运行期间，系统功能、性能满足本采购人项目的要求；

（3）性能测试和试运行验收时出现的问题，必须解决至采购人满意；

（4）已提供全部产品及配套服务；

（5）竣工资料齐备完整。

四、售后服务要求

1、自验收合格之日起，供应商所投报的软件产品提供至少5年的免费维护期（包括不限于软件免费技术维护及升级服务）。

2、供应商应具有专门的售后服务队伍，能提供24小时服务热线、上门服务等售后服务。

3、供应商须负责培训采购人及使用方的使用人员，直至完全掌握系统的操作、日常维护保养及简单故障处理方法，并由供应商负责提供培训讲师和技术支持。

五、 知识产权

1、入选供应商应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由入选供应商承担，并承担因侵权给采购人造成的一切损失。

2、最终确定的采购合同价格包括所有应支付的对专利权和版权、制作或其他知识产权而须要向其他方支付的相关费用。

3、入选供应商不拥有相应的知识产权的，则在报价中必须包括有合法获取该知识产权的相关费用，否则，由此而产生的一切法律和经济纠纷由入选供应商承担责任。

4、采购人在供应商提供的软件产品基础上新增、研制形成的技术成果（包括但不限于程序、文件、资料等）的知识产权归采购人所有。

六、权利转让

入选供应商应按合同约定提供服务，不得转包、分包，否则采购人有权单方面终止合同，项目另行处理，入选供应商承担由此造成的经济损失。