广东科学技术职业学院“银校通”信息化项目

采购需求

一、系统背景说明

广东科学技术职业学院（以下简称“科干院”）是经广东省人民政府批准设立的普通高等学校，正厅级建制，隶属于广东省教育厅，办学定位以大专层次职业教育为主。学院办学规模稳定，2023年、2024年、2025年全日制在校生分别为2.6万人、2.5万人、2.5万人，现有教职工1300余人，是省内在校生规模领先的省属高职院校。

学院收费项目包含学费、住宿费、实训耗材费、校园生活消费、考试报名费等多个场景，收费时段集中，业务规模巨大。学院办学规模常年保持高位，每到新生入学与学期集中缴费时段，业务量短时间急剧增长。现有老旧系统承载能力不足，缴费渠道相互割裂，无法实现数据实时对账，不仅造成学生缴费等候时间过长，师生使用体验较差，还导致校内资金结算缓慢，财务数据处理效率低下。原有系统已难以适配当前业务发展，迫切需要升级为统一、高效、智能化的校园支付结算体系。

本项目主要与广东科学技术职业学院开展“银校通”信息化项目，为高校财务信息管理系统。此次系统采购涉及软件，建设范围详见七、需求清单。通过大数据、智能化、自动化的模式，进一步助力优化的支付结算效率，提升师生在校服务满意度。

★二、建设需求

| 序号 | 细项名称 | 模块名称 | 功能介绍 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高校财务信息管理系统V6.0 | 财政预算管理一体化系统 | 在原高校账务管理系统 6.0 版本基础上升级，支持政府会计制度双功能、双基础、双报告核算管理要求，嵌入建行资金管控与账户校验规则，智能触发自动生成预算分录，作为核心财务软件完成财务核算并强化经费刚性控制。系统对接财政预算一体化平台，支持财政项目管理、预算指标控制，满足中央及地方财政一体化系统信息管理与业务控制要求，实现预算执行、资金使用、调整情况实时穿透监控；按授权完成跨校区会计凭证审核与会计账簿查询，自动生成本期盈余与预算结余差异表，确保财政资金流向清晰、合规可控、可追溯。 | 套 | 1 |
|  |  | 高校银校互联应用系统 | 系统升级优化，对接建行企业网银与银校直连通道，全面支持实有资金账户网银操作、转账、对账、回单获取等全功能；财政支付提交 RPA 自动化队列，财政开通支付接口后可直接对接，实现财政资金支付指令自动流转、银行端合规校验、资金秒级拨付，大幅提升学校资金运营效率与财务安全性。 |  |  |
|  |  | 财政预算一体化对接 | 由财政系统相关单位提供 “财政预算一体化系统单位会计核算模块与自建单位核算系统接口标准”，按建行金融数据安全规范完成接口开发，支持下载账套、会计科目、支出功能分类、资金性质、预算项目、部门经济分类、资产类型、资金往来对象、现金流量等标准基础数据及国库支付凭证，用于本校会计核算。学校自建专用网络环境，部署与财政专网对接的专用前置机，会计核算后按财政与建行双重数据标准，将细化基础数据与核算结果统一上传，确保符合预算管理一体化系统要求，最终对接以财政、学校及建行三方实际需求为准。 |  |  |
|  |  | 财务智慧报销系统升级及财务智能稽核系统 | 由原.net 版本升级至 JAVA 版，新增会议和差旅申请单模块，报销与建行支付通道强绑定，仅审批通过的会议、差旅可发起支付；日常报销实现精细化管理，自定义各经济分类附件要求，生成分录自动实现价税分离，对接建行发票验真与支付风控。日常报销模块细分日常费用、出租汽车费、车辆运行维护费、付款申请、市内交通费、远郊区县调研、加班餐费、国内及外宾公务接待用餐；国内差旅按调研、公务、实验、会议 / 培训、专家来访、学生实习、野外考察等事由分类填报，行程、补助按人员分项统计。归口业务报销覆盖党费差旅费、党费非差旅费、探亲费等，全流程资金支付均通过建行账户体系闭环流转。 |  |  |
|  |  | 智能稽核系统（AI） | 依据学校报销政策与建行支付合规、反欺诈、反洗钱规则个性化设置审核条件，将审核规则固化进系统并与报销业务一一对应，实现事前稽核人员资质、往来单位资质、票据内容、附件完整性、制度合规性、职级标准、业务合理性等多维度风险控制，事前阻断违规报销与资金风险，显著降低会计人工审核强度。支持自定义配置稽核规则，维度丰富适配各类业务场景，系统内置近百项基础规则与数据模型并持续优化，风险控制全面、扩展性强，规则启停灵活，支持参数化、可视化动态调整并实时生效。实时 / 定时生成自定义稽核报告，辅助报销与账务处理，同时为建行资金风控提供数据支撑，具备统计、测试、人工干预等人性化功能，便于管理人员动态把控。 |  |  |
|  |  | 智慧财务服务平台 | 由.net 版财务办事大厅综合平台升级为 VUE 版，完成建行统一身份认证定制开发，全面整合网上业务系统，实现统一入口、统一界面；教师、学生可自助修改银行卡号，确保卡号信息与建行账户实时同步、校验一致。对网上报销、薪酬申报、网上查询提供完善授权管理，采集手机信息为后续短信服务与金融消息推送做准备，构建师生一站式财务 + 金融服务入口。 |  |  |
|  |  | 智慧网上查询系统 | 由查询系统 SQL 版 6.0 升级为智慧版，架构先进、查询高效、体验优化，支持查询格式定制、结果保留、页面自适应；打印、导出支持列选择，可带水印或财务处印章。按职工、学生、各级领导分级分权查询，内容全面丰富，支持凭证影像化资料查看、下载与记录追溯；可灵活配置工资发放项目，支持发放项目加减合并，生成符合学校要求的收入汇总统计表，资金流水、预算执行、账户余额等核心数据实时可查、安全可控。 |  |  |
|  |  | 高校银校互联应用系统 | 支持自助下载建行电子回单，实现财务无纸化；与凭证影像化系统无缝对接，电子回单与建行来款、付款记录自动关联对应凭证，可在财务系统、网上查询系统直接调阅，实现资金流、业务流、票据流三流合一。 |  |  |
|  |  | 高校凭证影像化平台 | 凭证生成带签章的 PDF 文件存入财务系统，由 RPA 自动上传至影像化平台，对接建行电子档案与合规留存要求，实现财务凭证全生命周期电子化管理，满足审计、财政、银行三方监管查阅需求。 |  |  |
|  |  | 校园统一支付平台 | 优化界面与数据传输机制，全面对接建行聚合支付、统一对公 / 对私支付网关，新增线上退费功能，实现票据错票重开、冲红，线上线下退费、退费申请、退费冲红、公共网关退费、线下收费与退费处理等全功能，构建校园收费、缴费、支付、退费全流程建行资金闭环。 |  |  |
|  |  | 合同备案管理系统 | 支持备案录入政采合同、100 万元及以上购买性非政采合同；通过一体化接口自动下载财政一体化合同备案系统采购合同信息；与财务、网报、影像化系统深度对接，支持网报系统跳转、统一门户登录。合同基本信息推送财务系统，合同签署正本 PDF 推送影像化系统保存，合同金额、付款节点与建行支付指令强关联，无合同不付款、超合同不付款，实现合同 — 预算 — 支付全流程管控。 |  |  |
|  |  | 智能财务机器人系统 | 集中管理数字员工，涵盖员工创建、任务配置、运行查询、日志管理等；全面对接建行账户、支付、对账接口，实现流程自动化、高准确性、降本增效，替代会计自动完成网上报销、收入申报、科研制单、外部制单等制单业务，制单结果直接触发建行支付流程。 |  |  |
|  |  | 智能票据夹管理系统 | 应用票据夹通过智能识别、验真、防伪校验技术，识别上传电子发票，实现智能填报；集中管理发票，自动对接建行发票查验平台与税务系统，完成查重验真，存储结构化文字信息与影像信息用于智能报销，从源头防范假票、重复报销、虚开发票等资金风险。 |  |  |
|  |  | 科研财务管理系统及对接接口 | 面向学校财务处，实现科研经费精细化管控；与科研处业务系统对接，获取项目立项、预算、到款认领、管理费、预算调整等数据，向科研系统推送项目余额、预算执行、收支明细、结题统计等数据，科研经费全部纳入建行专户监管，专款专用、流向可查、使用合规。 |  |  |
|  |  | 财务安全隔离与信息交换系统及等保认证 | 部署于强隔离网络环境，作为财务内网与校园网、互联网之间的专用金融级安全数据交换系统，具备强制隔离、协议剥离重构、数据安全摆渡、深度内容检测、病毒木马查杀、访问权限管控、操作日志审计等核心功能，支持单向 / 双向可控数据传输，解决传统逻辑隔离防护不足、易受 APT 攻击与漏洞入侵问题，杜绝跨网非法入侵、恶意代码传播与核心财务数据外泄，满足高校等级保护规范，实现文件、邮件、数据库同步与安全定制，在网络绝对隔离前提下完成合规、可控、安全的跨网业务数据交互。包含二级等保测评服务，覆盖财务网上报销、薪酬申报、网上审批、网上查询、统一支付等系统，达到金融机构数据安全标准。 |  |  |
|  |  | 预算绩效内控一体化平台 | 基于预算一体化系统平台采购，在原行控一体化平台基础上扩展预算执行控制模块（含采购申请审批、合同管理及多系统对接），打通预算指标与建行采购支付、合同管理、资金支出的数据关联，实现预算一体化全流程管理。与核算系统对接，增设 “核算项目编码”“核算项目名称” 关联字段，支持手工 / 自动数据同步（默认每日 1 次）；与天财网报系统对接，获取报销单并关联合同及预算指标，支持合同号跳转详情、预算指标使用情况查询；与广凌采购系统对接，实现采购申请超预算自动阻断预警、申请推送、采购结果同步，提供关联预算指标的合同发起管理（字段与附件可个性化配置）、采购验收申请（操作轨迹留痕）及结果同步，各环节数据贯通、流程闭环、全链条可控可追溯，确保预算资金合规高效使用。 |  |  |
|  |  | 采购管理系统 | 对原有采购信息化平台升级，完善招标采购流程，优化全流程管理，对接预算绩效一体化平台与建行资金监管系统，实现项目入库、预算下达、采购申请、采购实施等流程线上化管理；加强采购、合同、验收等环节管控，优化用户体验、简化流程，实现校内信息共享与高效利用。包括功能扩展升级、系统架构优化、交互界面改进、系统集成与接口开发，深度集成统一身份认证、预算绩效一体化平台、Welink 等，采购资金支付全部通过建行账户体系闭环执行。 |  |  |
|  |  | 资产管理系统 | 房产管理：覆盖学校土地、建筑物及附属设施、教学行政用房、经营性用房、生活用房、人防工程等全品类，实现房产分配、使用、配置标准、检修修缮、出租出借、对外投资、合同管理、收费、数字地图、分布、清查、审批、预警、统计分析全过程管理。 数据共享：与资产系统数据互通，可在房屋信息中查看对应资产数据，动态图形化展示楼栋、楼层、房间固定资产数据与办公人员信息。 技术支撑：支持 CAD 图纸上传修改，支持校区 — 楼栋 — 楼层 — 房间分级管理。 统计报表：按房屋用途、使用情况等自动统计使用面积、数量，按学校模板生成各类统计表格，自动生成教基表 5374、5377、8386、8388，高基 511、521，高元 51、52 等上报报表，资产数据与财务账务、建行资金支付联动，确保账实相符、资金与资产匹配。 |  |  |

二、供货要求

1、供应商按协商一致的项目进度安排来完成软件和设备交货及验货，并进行后续上线跟进，确保软件和设备能正常稳定运行。

（1）自合同生效之日起启动，项目工期为300个工作日，试运行稳定一周后完成验收、培训并正式交付使用。

（2）项目验收地点由使用单位和采购人共同约定。

（3）方案包括，系统的开发、测试、安装调试、服务期内系统运行的维护更换、培训、验收、售后服务及包含保证系统正常运行所需的所有材料等所有费用，由入选供应商负责。

2、考核验收：

（1）供应商按照采购方要求完成所有系统开发、安装调试等上线工作。上线测试中，因软件未达到技术要求的，采购方有权要求供应商在7天内完善或改进、更换，如供应商拒绝执行采购方的合理要求，采购方可以终止本合同，由此给采购方造成的损失由供应商赔偿。

（2）供应商按照要求在规定时间内完成所有供货、安装、上线调试等服务，稳定运行后，签署《验收报告》或《需求明细确认单》，视为交付使用和作为考核验收供应商履约及付款的依据。

（3）验收完毕，供应商向采购方提供软件运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购软件的用户手册等。

3、软件的知识产权（所有权、著作权或版权等）归建行所有。

★三、维护工作的范围、内容、期限，维护工作方式（现场、热线、远程控制）

供应商自验收合格之日起对所购产品提供免费维护支持服务，即质保服务，质保期5年。在质保期间，提供产品升级、故障排查、解决服务。维护支持服务期内，供应商应提供7*24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。每年至少1次巡检服务，提供远程及产品升级补丁修复等服务。

★四、故障事件级别定义及响应处理的承诺

产品故障分为严重、一般、轻微三个等级，供应商应根据产品故障的不同级别，提供不同的故障响应及服务：“严重”为产品无法运行或基本无法运行，或产品重要功能失效或基本失效；“一般”为产品可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响产品使用的故障。

供应商应对甲方故障报告做出及时响应，对于无法现场解决的故障，供应商应当立即以功能相同的符合本合同约定的产品替换故障产品或按照甲方要求采取其他补救措施。

★五、供应商维护服务人员的数量、资质经验、角色等方面的要求。供应商人员与建行相关部门在系统维护工作中的关系

供应商应具备专业的维护团队，项目经理1人，维护服务人员不少于2人。如在系统维护工作中出现相关问题，供应商人员应配合建行相关部门协调解决，供应商需提供用户操作手册、产品维护手册、产品说明书等技术文档材料。

★六、项目成果要求，包括知识产权、保密要求、最终提交文档要求、验收标准及验收流程等

对采购文件依法享有合法、合规知识产权。本需求项下产品所有权自产品交付采购方或采购方指定人员并由采购方签署验收证明之时起归采购方所有。

供应商应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密；除非由我行的书面许可，或该信息已被对方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该所获取的商业秘密应当在10年内不得对外透露。

供应商进行安装调试完毕后，在用户方的验收要求下进行测试验收，项目软件所有模块的测试和系统联机测试以及试运行，均需达到用户确定的性能和产品技术规格中的性能，并满足用户需求后视为该项目验收合格，验收报告以相关用户单位盖章为准。

★七、供货要求

需要与学校现有系统进行无缝衔接；

需在采购合同签订150个工作日内完成交付，交付时供应商应自采购合同签订生效之日起三个工作日内向用户方提供产品的产品设计方案、产品说明书、部署涉及所有产品功能的测试产品供用户方测试，供应商保证所提供的测试产品完全满足要求。若供应商提供的产品无法满足要求，可能导致实施延期的，由此引起的相关费用由供应商承担；

无法按上述要求供货的视为虚假应标，银行有权取消合同并追究供应商的相关责任。

★八、项目款项支付要求

1.软件支付要求：

（1）合同签订后，支付50%合同款项。

（2）软件全部功能上线并验收合格后15天内，支付48%合同款项, 验收标准以合同签订后各方确认的用户需求书为准；

（3）项目合同款项2%作为项目质保金，自验收合格满五年后15天内支付。